Bomb.io
Projektplan

| Auftraggeber | Thomas Fehr |
| --- | --- |
| Projektleiter | Mario Aeberhard |
| Autor | Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter |
| Klassifizierung | Nicht klassifiziert, Intern, Vertraulich, GEHEIM |
| Status | In Arbeit, Genehmigt |

Änderungsverzeichnis

| Datum | Version | Änderung | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.09.2025 | V1.0 | Initiale Erstellung | Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter |
| 24.10.2025 | V2.0 | Anpassungen an den Ist-Werten | Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter |
| 29.10.2025 | V3.0 | Anpassung | Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter |
| 14.12.2025 | V4.0 | Projektstatusberichte, Soll/Ist-Abgleich Realisierungsphase, Gesamtbeurteilung aktualisiert | Mario Aeberhard, Loic Tobler, Nicolas Ammeter |

1	Projektplanung	2

2	Projektbericht	4

3	Übersicht über den Projektstatus	4

3.1	Gesamtbeurteilung:	5

4	Konfigurationsidentifikation	5

5	Projektrisiken	6

# Projektplanung

| Aktivität | Soll [h] | Ist [h] | KW 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektinitialisierungsantrag erstellen | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Initialisierung abschliessen | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzeptphase abschliessen | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisierung I – Datenmodell | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisierung II – Eingabemaske | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisierung III – Auswertungen | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realisierung IV – Integrations-/Systemtests | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einführung I – Datenmigration | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einführung II – Einführungsbericht | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einführung III – Präsentation/Demo vorbereiten | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Einführung IV – Abschlussbericht | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Präsentationen/Demonstrationen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Projektbericht

| Zeitraum | Bericht |
| --- | --- |
| KW 37 | Stand der Arbeit: Studie in Arbeit |
|  | Das Wichtigste (Herausforderungen, Probleme und Fragen): Die Abgabe war nicht gut im Team kommuniziert. |
|  | nächste Schritte: Studie und Projektplan abgabefertig machen |
| KW 38 | Stand der Arbeit: Konzeptphase in Bearbeitung |
|  | Das Wichtigste (Herausforderungen, Probleme und Fragen): Struktur des Datenmodells noch unklar, mehrere Varianten diskutiert |
|  | nächste Schritte: Datenmodell finalisieren, Zuständigkeiten verteilen |
| KW 39 | Stand der Arbeit: Konzeptphase abgeschlossen |
|  | Das Wichtigste (Herausforderungen, Probleme und Fragen): Spielabläufe (Lobby → Game → Explosionen) definiert |
|  | nächste Schritte: Vorbereitung der Realisierungsphase (Planung KW 44–48) |

# Übersicht über den Projektstatus

| Bereich | Status | Problem | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbeurteilung | Grün |  |  |
| Termin | Gelb | Abgabe knapp | Mehr Zeit einplanen |
| Kosten | Grün |  |  |
| Personalaufwand | Grün |  |  |
| Ergebnisse | Grün |  |  |
| Projektziele | Grün |  |  |

Legende:
Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet

## Gesamtbeurteilung:

Vorgegebene und erreichte Ergebnisse

- Alle geplanten Kernfunktionen von Bomb.io wurden umgesetzt

- Lobby-System, Spielstart, Bewegungen und Bombenmechanik funktionieren gemäss Anforderungen

- Dokumentation vollständig erstellt

Vorgegebene und erreichte Termine

- Die meisten Meilensteine wurden termingerecht erreicht

- Geringe Verzögerung in der Testphase, ohne Einfluss auf den Endtermin

Eingetretene Risiken

- Zeitdruck durch parallele schulische Verpflichtungen

- Mehraufwand bei Tests aufgrund zusätzlicher Stabilitätsprüfungen

# Konfigurationsidentifikation

| Ergebnisse | Stand | Status | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialisierungsantrag | abgeschlossen | freigegeben | – |
| Studie | abgeschlossen | Freigegeben | – |
| Projektplan v1.0 | Abgeschlossen | Freigegeben |  |
| Konzeptbericht | Abgeschlossen | Freigegeben | – |
| Projektplan v2.0 | Abgeschlossen | Freigegeben | - |
| Realisierungsbericht | Abgeschlossen | Freigegeben | – |
| Projektplan v3.0 | Abgeschlossen | Freigegeben | - |
| Software: Bomb.io Code | Abgeschlossen | Freigegeben | - |
| Einführungsbericht | Abgeschlossen | In Prüfung | – |
| Schlussbericht | - | – | – |

# Projektrisiken

.

| Nr. | Beschreibung des Risikos | Auswirkungen | A | EW | RZ | Massnahme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Verfügbarkeit der Teammitglieder ist nicht im zugesagten Umfang gegeben | Gesetzter Termin für die Fertigstellung wird nicht eingehalten | 3 | 3 | 9 | Planung und Kontrolle der Aktivitäten in kleinen Schritten (wochenweise); regelmässige Prüfung der Verfügbarkeit |
| 2 | Technische Probleme (z. B. Datenbankverbindung oder Serverausfälle) | Verzögerungen in der Entwicklung, mögliche Funktionsverluste | 3 | 2 | 6 | Frühzeitige Tests, Backup-Strategie, Nutzung stabiler Tools |
| 3 | Fehlende Erfahrung mit bestimmten Technologien (z. B. Frameworks, Schnittstellen) | Mehraufwand durch Einarbeitung, Verzögerung im Projektplan | 2 | 3 | 6 | Schulung im Vorfeld, klare Aufgabenverteilung, Unterstützung im Team |
| 4 | Schlechte Kommunikation im Team | Missverständnisse, doppelte Arbeit oder Lücken im Projekt | 2 | 2 | 4 | Wöchentliche Meetings, klare Protokolle, zentrale Dokumentation |
| 5 | Zeitdruck durch parallele schulische Arbeiten/Prüfungen | Projektfortschritt stockt, Qualität leidet | 3 | 2 | 6 | Priorisierung, enge Abstimmung im Team, Pufferzeiten einplanen |
| 6 | Abhängigkeit von externer Software (z. B. Updates, Kompatibilität) | Anwendung funktioniert nicht mehr nach Update | 2 | 2 | 4 | Versionskontrolle, Updates zuerst in Testumgebung prüfen |

A: Auswirkungsgrad,  EW: Eintretenswahrscheinlichkeit,  RZ: Risikozahl

Bewertungsskalen

| Auswirkungsgrad |  |  |  |  | Eintretenswahrscheinlichkeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bewertung | Auswirkung auf Projektergebnis | Auswirkung auf Termin | Auswirkung auf Kosten |  | Bewertung | Beschreibung |
| 1 = niedrig | Geringfügige Mängel | bis 1 Woche, bzw. geringfügig | keine |  | 1 = niedrig | unwahrscheinlich, bzw. unter 20% |
| 2 = mittel | Wesentliche Mängel | 1-3 Wochen bzw. wesentlich | 5-20% bzw. wesentlich |  | 2 = mittel | mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50% |
| 3 = hoch | Gravierende Mängel | über 3 Wochen bzw. gravierend | über 20% bzw. gravierend |  | 3 = hoch | hoch wahrscheinlich, bzw. über 50% |

| Nr. | Risiko | Bewertung nach Abschluss |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verfügbarkeit Team | Eingetreten, beherrscht |
| 2 | Technische Probleme | Teilweise eingetreten, gelöst |
| 3 | Fehlende Erfahrung | Kein kritisches Problem |
| 4 | Kommunikation | Verbesserungsbedarf erkannt |
| 5 | Zeitdruck | Eingetreten, kompensiert |
| 6 | Externe Software | Nicht eingetreten |