## Arbeitsjournal

| Nicolas Ammeter 30.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Erstellung des kompletten Datenmodells (Lobby, Player, Bomb, MatchState). Beziehungen und Zustandslogik definiert. | Kollisionen im Modell mussten durch zusätzliche Constraints gelöst werden. |
|  |  | Validierungslogik für Spielerpositionen und Bomben vorbereitet. | Hilfreich: technische Notizen aus Konzeptphase. |
|  |  | Datenfluss vom Servermodell zum Client skizziert. | Keine Probleme. |
| Reflexion des Arbeitstages Sehr guter Start in die Realisierung. Struktur ist klar geworden und gut erweiterbar. Etwas zeitintensiv waren die Validierungen. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche Fokus auf Integration des Modells ins Lobby-Frontend und erste socket.io-Tests. |  |  |  |

| Mario Aeberhard 30.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Grundstruktur des MatchState-Modells erstellt, Spielfeldraster und Statusvariablen definiert. | Rücksprache mit Nicolas zur Feldausrichtung notwendig. |
|  |  | Eventuelle Erweiterungen für Bombenlogik diskutiert. | Keine Blocker. |
|  |  | Aktualisierungsmechanismus dokumentiert. | Hilfreich: gemeinsame Sitzung. |
| Reflexion des Arbeitstages Arbeit lief flüssig, Modell wirkt konsistent. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche: Serverseitige Anbindung vorbereiten. |  |  |  |

| Loic Tobler 30.10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Datenmodell grafisch dokumentiert, UML-Skizzen erstellt. | Keine grossen Probleme. |
|  |  | Beziehungen der Objekte übersichtlich dargestellt. | Etwas Zeit benötigt für Layout. |
|  |  | Basisstruktur für spätere Frontend-Integration notiert. | Keine Probleme. |
| Reflexion des Arbeitstages Guter Start, saubere Übersicht erstellt. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche Frontend-Grundgerüst. |  |  |  |

| Nicolas Ammeter 06.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Finalisierung des Datenmodells, Validierungslogik überarbeitet. | Komplexe Edge-Cases bei Bombenpositionen. |
|  |  | Spieler- und Bombeninteraktionen getestet | Keine technischen Blocker. |
|  |  | Schnittstellen für Frontend-Vorbereitung erstellt | Keine Probleme. |
| Reflexion des Arbeitstages Bin zufrieden, Struktur stabil. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche Lobby-UI anbinden. |  |  |  |

| Mario Aeberhard 06.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | socket.io-Eventnamen erstellt und Payload-Definitionen geplant. | Synchronisationsdetails mussten abgestimmt werden. |
|  |  | Grundstruktur für Client-Events vorbereitet. |  |
|  |  | Erste Testdaten erstellt |  |
| Reflexion des Arbeitstages Guter Fortschritt im technischen Design. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Implementierung der Events. |  |  |  |

| Loic Tobler 06.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Frontend-Strukturierung: Lobbykomponenten erstellt. | CSS-Konflikte mit globalem StyleSheet. |
|  |  | Erste Buttons und Layoutpositionierung. |  |
|  |  | Responsives Raster angelegt |  |
| Reflexion des Arbeitstages Solider Fortschritt im UI. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche UI-Verbesserungen. |  |  |  |

| Nicolas Ammeter 13.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Lobby-UI an socket.io angebunden. Events implementiert. | Kleine Desync-Probleme gelöst. |
|  |  | Lobbyliste reagiert jetzt auf Serverupdates.. |  |
|  |  | Join-/Create-Flow getestet. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Sehr gute Fortschritte, alles echtzeitfähig. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Nächste Woche Spiellogik vorantreiben. |  |  |  |

| Mario Aeberhard 13.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | UI-Elemente implementiert und Eventhandler erweitert. | State-Management erforderte Anpassungen. |
|  |  | Spielerlisten dynamisch eingebunden. |  |
|  |  | Umschaltung Lobby → Spiel vorbereitet. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Läuft sauber. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Spielfeld einrichten. |  |  |  |

| Loic Tobler 13.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | CSS/UX für Lobby verbessert. | Unklare Breakpoints. |
|  |  | Buttons neu ausgerichtet. |  |
|  |  | Kleine Renderingbugs behoben. |  |
| Reflexion des Arbeitstages UI verbessert. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Spielfeldgestaltung. |  |  |  |

| Nicolas Ammeter 20.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Systemtests durchgeführt (Lobby, Movement, Bomben). | Latenzen in MatchState-Sync gefunden. |
|  |  | Kritische Testfälle durchgespielt. Optimierungen umgesetzt. |  |
|  |  | Serverlog ausgewertet. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Sehr stabil, guter Zustand. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Letzte Korrekturen. |  |  |  |

| Mario Aeberhard 20.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Testfälle erstellt und dokumentiert. | Formulierungsfehler korrigiert. |
|  |  | Lobby-Testabläufe geprüft. |  |
|  |  | Bombentests strukturiert. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Klarer Testfortschritt. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Randfälle nächste Woche testen. |  |  |  |

| Loic Tobler 20.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Debugging im Frontend. | Animationsproblem entdeckt. |
|  |  | Fehleranalyse Movement. Bug behoben. |  |
|  |  | CSS-Feinschliff. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Guter Testtag. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag UI finalisieren. |  |  |  |

| Nicolas Ammeter 27.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Spiellogik finalisiert: Explosionen, Treffer, Siegbedingungen. | Kollisionsberechnung musste korrigiert werden. |
|  |  | Zustände im MatchEngine-Modul getestet. |  |
|  |  | Finale Funktionstests. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Sehr zufrieden mit Ergebnis. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Projektabschluss vorbereiten. |  |  |  |

| Mario Aeberhard 27.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Dokumentation vervollständigt |  |
|  |  | Technische Beschreibung ergänzt. |  |
|  |  | Projektzusammenfassung erstellt. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Dokumentation vollständig. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Präsentation. |  |  |  |

| Loic Tobler 27.11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tatsächlicher Zeitbedarf | Geplanter Zeitbedarf | Beschreibung der Arbeit | Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen |
| 2.5 | 2.5 | Präsentation vorbereitet |  |
|  |  | Grafische Elemente erstellt. |  |
|  |  | Flowcharts vorbereitet. |  |
| Reflexion des Arbeitstages Gute visuelle Qualität. |  |  |  |
| Massnahmen und Pendenzen für den nächsten Arbeitstag Demo finalisieren. |  |  |  |