Bomb.io
Detailplanung Realisierungsphase

| Aktivität | Soll [h] | Ist [h] | 30.10 | 06.11 | 13.11 | 20.11 | 27.11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realisierung I – Datenmodell | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |
| Nicolas Ammeter |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| Mario Aeberhard |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| Loic Tobler |  |  | 2.5 |  |  |  |  |
| Realisierung II – Lobby/Frontend | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| Nicolas Ammeter |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| Mario Aeberhard |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| Loic Tobler |  |  |  | 2.5 |  |  |  |
| Realisierung III – Spiellogik | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| Nicolas Ammeter |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| Mario Aeberhard |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| Loic Tobler |  |  |  |  | 2.5 |  |  |
| Realisierung IV – Tests | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| Nicolas Ammeter |  |  |  |  |  | 2.5 |  |
| Mario Aeberhard |  |  |  |  |  | 2.5 |  |
| Loic Tobler |  |  |  |  |  | 2.5 |  |
| Dokumentation & Abschluss | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |
| Nicolas Ammeter |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| Mario Aeberhard |  |  |  |  |  |  | 2.5 |
| Loic Tobler |  |  |  |  |  |  | 2.5 |